Инвестиционный проект

на строительство комплекса с инженерным обеспечением

г.Пенза                                                                  февраль 2013г.

- Информация о проекте.

Цель проекта строительства: строительство современного комфортабельного жилья в г.Пензе, Пензенской обл.

Этапы и сроки реализации проекта:

- приобретение земельного участка, получение разрешения на строительство,  разработка проекта – 2013г.

- подготовительный период (земляные работы) – весна 2014 г.;

- нулевой цикл – 2014 г. – 2015 г.;

- возведение надземной части – 2015 г. – 2016 г.;

- инженерное обеспечение и отделочные работы –2017 г. – 2017 г.;

- благоустройство территории – 2017 г.

Строительство будет осуществлено на земельном участке общей площадью 56 000 кв.м.

2.	Финансовая оценка проекта.

2.1. Планируемая себестоимость строительства комплекса: 2 500 000 000 рублей.

2.2. Планируемый доход: 4 350 000 000рублей

2.3. Планируемая прибыль: 1 850 000 000 руб.

2.4. Планируемая рентабельность: 42%

2.5. Форма инвестирования: прямые инвестиции

2.6. Период окупаемости: 3 года

3.	Варианты инвестирования проекта.

Этап №1: Приобретение земельного участка. Необходимо 150 000 000руб.

Этап №2: Разработка проекта. Необходимо 150 000 000руб.

Этап №3: Само строительство зданий. Составляется график финансирования. Несколько вариантов инвестирования:

п.1. Идеальным вариантом будет строительство комплекса целиком. Инвестирование только за счет средств инвестора. Прямые инвестиции в размере  2 500 000 000руб. Данная сумма разбивается на 36месяцев согласно графика финансирования.

п.2. Исходя из жизненного опыта, стройка начинает сама себя инвестировать по достижению 40% вложенных инвестиций за счет привлечения участников долевого строительства. Т.е. по факту нужно будет  900 000 000руб, а не 2 500 000 000руб.

п.3. Имеется следующая возможность: генеральному подрядчику оплачивать выполненные строительные работы в соотношении 50%

деньгами и 50% квадратными метрами. Это не самый лучший вариант, но в таком случае сумма необходимых инвестиций сокращается в 2 раза.

п.4. Можно строить дома поочередно. Один дом – 650 000 000руб. В сочетании с п.2. потребуется 260 000 000руб. и стройка сама себя начнет инвестировать.

п.5. Или можно построить для начала одну свечку (одно подъездный 16-ти этажный жилой дом). Стоимость такого дома всего 200млн.руб.

В итоге комбинируя различные варианты, мы можем прийти к обоюдному консенсусу с Вами в зависимости от объема инвестиционного портфеля.

- Размещения комплекса

Плюсы данного размещения:

+  До центра города 15минут транспортом.

+ Из комплекса легко добраться до г.Пенза и г.Заречный (близко расположенный).

+ Комплекс распологается в зеленой зоне. Рядом сосновый лес. Чистый свежий воздух.

+ Удобный выезд и заезд на федеральную трассу М5.

+ В шаговой доступности автобусная остановка.

Фото размещения на следующем листе